参考様式－２

打　合　せ　記　録　簿

| 工事件名 | ××××××××××××工事（××工事） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受 注 者 | ○○○○○○建設株式会社 |  |  |  |
| 発 議 者 | 発注者 ・ 受注者 |  | 打合日 | 年 月 日 |
| 協議事項 | 工事の一時中止要件の協議結果について |  |  |  |
| 一時中止要件 | （ 全部 又は 一部 ） |  |  |  |
| 内 容 | ＜記載例＞ 標記工事において、 - 】〇〇により、〇〇の納期が現時点で〇か月以上かかる見込みであるため、〇年〇月〇日までの - 】別契約となる関連工事（〇〇工事）の契約遅れにより、工事施工が困難なため、〇年〇月〇日までの 一時中止要件について、発注者と受注者が協議した。 |  |  |  |
| 処 理 ・ 回 答 | （一時中止の要否及び契約金額の変更等について記載すること。） 確認者：打合せを行った担当者の役職・氏名 |  |  |  |
| 確認者 | 発注者側 | 監督員 交通 太郎 |  |  |
|  | 受注者側 | 現場代理人 業者 一郎 |  |  |